附件4

成都市建设工程质量检测行业乱点乱象及违法

违规专项整治问题项目及处理情况汇总台账（月报表）

单位（盖章）： 日期： 填报人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 在建项目名称 | 检测机构  名称 | 存在问题 | 问题  分类 | 整改合格情况 | 处理情况 | 处理  方式 | 罚款金额（万元） | 备注 |
| 1 | 成华检00001 | XXX安置房建设项目 | XXX甲检测机构 | 1. 在XXX安置房建设项目检测业务中恶意低价竞争。 2. 编号为20200005的混凝土强度回弹报告无原始记录。   3.水泥胶砂强度试验环境不满足要求。  4.编号为xxx的万能年试验机未按要求检定仍继续用于试验。 | 1，4 | 1，4 | 6月12日约谈并对XXX甲检测机构下发责令整改通知书，7月2日提交整改完成报告，7月5日实施复查，复查发现存在问题基本整改完毕。分类问题1，2已移交区行政执法局实施行政处罚，罚款3万元，对存在的问题曝光，对虚假检测部位再次检测，6月20日实施不良行为信用评价扣分处理，检测机构扣X分，主要责任人员：张三扣X分，李四扣X分。 | ②③④⑤⑥ | 3 | 示例 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **填表说明：**  一、各区（市）县住房城乡建设主管部门应汇总辖区内情况，于每月23日前报送市住建局质安处。  二、问题编号按照区（市）县+检+编号构成，如成华检00001、蒲江检00001等，编号一旦使用，与检测机构和问题永久固定，不予更改，  三、问题分类按照下列4类填写问题分类序号，同一个检测机构可填写多个序号： 1、检查检测机构是否存在恶意低价竞争，是否篡改或伪造检测数据、出具虚假检测报告，原始记录是否与报告一致。 2、检查检测机构的合同是否由工程项目建设单位委托，检测费用是否由建设单位单独列支并按合同要求直接向检测机构支付。 3、检查检测机构是否超资质范围从事检测活动，是否存在挂证行为，检测机构的检测人员是否为本单位合同人员。 4、检查检测机构试验环境是否满足要求，设备及使用情况是否满足要求。  四、整改合格情况填已经整改完毕的问题序号。  五、处理情况填写问题整治情况、行政处罚进展情况。  六、处理方式填数字①-⑧，其中：①为现场指出问题，当事人自行整改；②为实施行政处罚；③为发出责令整改通知书；④为计入不良行为记录；⑤为约谈企业；⑥为对问题进行曝光；⑦移交司法处理；⑧为其他处理方式。同一个问题可以填写多种处理方式。  七、罚款金额填写本问题实施行政处罚罚款总额。  八、本台账为汇总累计台账。整改办结情况和处理情况要累计更新上报。所有问题整改办结后，仍要继续填报。 | | | | | | | | | | |