附件

建筑工地施工现场管理人员到岗履职弄虚作假项目清单

| 序号 | 检查时间 | 区域 | 项目名称 | 检查情况 | 扣分条款 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1月10日 | 郫都区 | 郫都街道岷阳社区综合体建设项目 | 施工总承包企业四川三羊建设有限公司项目经理、技术负责人、安全员当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业2分 |
| 2 | 1月13日 | 郫都区 | 滨江玺樾（1号地块1-5#楼及地下室） | 施工总承包企业四川西晶集团有限责任公司项目经理、技术负责人、安全员当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业2分 |
| 3 | 1月9日 | 高新区 | 骑龙净水厂工程 | 施工总承包企业中铁上海工程局集团有限公司项目安全负责人当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业0.5分 |
| 4 | 1月10日 | 郫都区 | 海骏达城商业项目（2号地块）二期（4#楼地下室部分） | 施工总承包企业广东诚业建筑集团有限公司项目安全员当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业0.5分 |
| 5 | 1月11日 | 轨道项目 | 成都轨道交通13号线一期工程土建8工区 | 施工总承包企业中铁十局集团有限公司项目经理、安全负责人当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业1.5分 |
| 6 | 1月11日 | 新都区 | 德益金龙郡7#10#11#12#楼及地下室三、垃圾房 | 监理企业中泰天顺集团有限责任公司项目专监当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 监理企业0.5分 |
| 7 | 1月11日 | 新都区 | 德宣置业新繁街道李园村十四组、十五组商品住宅建设项目 | 施工总承包企业四川东亚建设集团有限公司项目技术负责人、安全负责人当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业1分 |
| 8 | 1月12日 | 温江区 | 珠江新城E区一期A及对应地下室（含1-4号楼室内装饰装修） | 施工总承包企业四川域高建筑工程有限公司项目安全员，监理企业成都市众恒建设工程监理有限责任公司项目总监当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业0.5分 监理企业1分 |
| 9 | 1月12日 | 双流区 | 西藏出入境边防检查总站成都片区戍边公寓住房 | 施工总承包企业中国铁建大桥工程局集团有限公司项目安全员当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业0.5分 |
| 10 | 1月12日 | 双流区 | 龙湖74亩住宅项目二标段 | 施工总承包企业四川省晶焱建设工程有限公司项目经理，监理企业康立时代建设集团有限公司项目总监当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业1分 监理企业1分 |
| 11 | 1月13日 | 金牛区 | 商业、酒店、办公及配套设施 | 施工总承包企业成都城投建筑工程有限公司项目安全负责人当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业0.5分 |
| 12 | 1月14日 | 双流区 | 玺悦书香项目 | 施工总承包企业重庆鸿鸥实业有限公司项目经理，监理企业重庆固金工程咨询有限公司项目总监当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业1分 监理企业1分 |
| 13 | 1月14日 | 双流区 | 龙泽花园项目房建工程 | 施工总承包企业四川省第一建筑工程有限公司项目安全负责人当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业0.5分 |
| 14 | 1月14日 | 天府新区 | 四川天府新区万安街道大石社区七组建设项目一标段（1#-2#楼、7#-9#楼和地下室及装饰装修工程、10#楼） | 施工总承包企业重庆宸北建设工程有限公司项目经理、安全员当日有考勤记录，实际人员不在岗。 | 《成都市建筑施工总承包企业和监理企业信用综合评价管理办法》（2022版）信用信息评价标准第5.3条 | 施工总承包企业1.5分 |